znak sprawy:	ZP 1/2012			                               SIWZ

| Rozbudowa tarasu i wykonanie oranżerii w budynku Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Miechowie , ul. Sienkiewicza 24 |  |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

dla postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa tarasu i wykonanie oranżerii  w budynku  Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Miechowie , ul. Sienkiewicza 24

Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- Koło w Miechowie

ul. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów

NIP 659-132-99-98

telefon: (41) 383 09 23 telefaks: (41) 383 09 23

http://www. psouumiechow.cba.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych 
w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

MIECHÓW,  maj 2012r

# Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649).

CZĘŚĆ I

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie od południowej strony budynku Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Miechowie , ul. Sienkiewicza 24 oranżerii na istniejącym tarasie oraz dobudowę nowego tarasu.

Zakres prac obejmuje

- Taras i oranżeria - roboty budowlane

- Oranżeria - roboty elektryczne

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zabezpieczenie i oznakowania terenu budowy,

- Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7

CZĘŚĆ II

OFERT CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA,

- Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza zamówienia uzupełniającego.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania robót podwykonawcom .

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  .

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

CZĘŚĆ III

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia:   16-07-2012r

Termin zakończenia : 10-09-2012r

# CZĘŚĆ IV

WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 1 roboty odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia .

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia.

a) W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek dysponowania osobami     zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.

I. Kierownik budowy

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa  oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego

4.sytuacji ekonomicznej i finansowej ,

# Ponadto wykonawcy winni wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ,w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

# CZĘŚĆ V

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA

DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ , o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie) oraz oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisał każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.)

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych specjalistów wymienionych w części IV pkt. 3a sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ, lub inny dowód stanowiący podstawę do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

- oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do niniejszej SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

- wykaz wykonanych we wskazanym okresie robót budowlanych, z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie),

UWAGA 1. 	Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 - 6 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej.

UWAGA 2. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części V  SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia

- oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

UWAGA 3. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  2  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

UWAGA 4. 	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

CZĘŚĆ VI

OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ. Dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ, przy czym:

- ocena spełniania warunku, o którym mowa w części IV pkt 1 SIWZ będzie dokonana

- na podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 2  SIWZ oraz oświadczenia, o którym mowa w części V pkt. 1 SIWZ (Załącznik 2 do SIWZ). Zamawiający przyjmie, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Załącznik 2 do SIWZ), że Wykonawca spełnia pozostałe warunki udziału.

- ocena spełniania warunku, o którym mowa w części IV pkt 2,3, SIWZ będzie dokonana:

- na podstawie  wykazu, o którym mowa w części V pkt 6 SIWZ (Załącznik 5 do SIWZ), z wykazu powinno wynikać, że Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 1 robotę  odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zadania ( wg. wytycznych określonych w części IV SIWZ  pkt. 2) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz  dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie; dokumenty, o których mowa w części V pkt 6 SIWZ, powinny potwierdzać, że co najmniej 1 robota budowlana zawarta w wykazie została wykonana należycie

- na podstawie dokumentów , o których mowa w części V pkt 3 i 4 SIWZ – z wykazu, o którym mowa w części V pkt 3 SIWZ (Załącznik 4 do SIWZ) powinno wynikać, że 
w specjalności wymienionej w części IV pkt 3 SIWZ, Wykonawca dysponuje osobami  posiadającymi  uprawnienia konstrukcyjno budowlane.

CZĘŚĆ VII

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekaz faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia otrzymania. Nr faksu (041) 383-23-78. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert, Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniania jest specyfikacja.

Jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ ,wpłynie po upływie powyższego terminu,  lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

- Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ, oraz zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.  Zamawiający niezwłocznie sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu Wykonawców pytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja

- Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- Grażyna Soboń

- Stanisław Ryłko

CZĘŚĆ VIII

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

CZĘŚĆ IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

CZĘŚĆ X

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy podać jako cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. W cenie oferty (brutto) należy uwzględnić kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

- Cena może być tylko jedna. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę  w całości w  walucie polskiej.

- Cenę oferty (brutto) należy obliczyć na podstawie: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu  oraz przedmiarów. Wykonawca winien wypełnić kosztorys ofertowy dla  przedmiot zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ .

W przypadku wystąpienia w kosztorysie ofertowym nazw własnych materiałów, znaków towarowych itp. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych do nich o parametrach nie niższych niż posiadają podane materiały.

- Brak wypełnienia i określenia ceny jednostkowej w pozycjach w kosztorysie  ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

- Pominięcie pozycji lub jej zmiana skutkować będzie odrzuceniem oferty z wyjątkiem sytuacji określonych w art.87 ustawy.

- Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

- Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone powinny być zaokrąglone do jednego grosza.

CZĘŚĆ XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być trwale zespolona, sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone 
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

- Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Wzór formularz Oferty” (Załącznik 1 do SIWZ)

- Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z opisem w części X SIWZ i wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”,

- Do oferty powinny być dołączone, jako jej integralne części:

a) dokumenty i oświadczenia wymienione w części V SIWZ

b) wypełniony kosztorys ofertowy ( zał. 7)

Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

- Ofertę wraz z oświadczeniem, dokumentami i kosztorysami ofertowymi należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Gmina Miechów

ul. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: ZP 1/2012

Rozbudowa tarasu i wykonanie oranżerii  w budynku  Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Miechowie , ul. Sienkiewicza 24

OFERTA I DOKUMENTY

oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

# CZĘŚĆ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Miechowie  ul. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów , sekretariat - osobiście, przez posłańca, przez „pocztę kurierską”, za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego itp., w terminie do dnia 15-06-2012r godz.10.00  co oznacza, że z upływem powyższego terminu  oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę – w tym celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” 
z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – 
w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty 
z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie.

3. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i niezwłocznie zostanie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 24,

Pokój Zarządu – parter budynku w dniu 15.06.2012 r. o godz. 10.15.

CZĘŚĆ XIII

KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (cena brutto).

W niniejszym przetargu nieograniczonym wybór oferty dokonany zostanie na podstawie

kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                                     przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród

wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie

ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

CZĘŚĆ XIV

## TRYB OCENY OFERT

## I. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

# II. Wykluczenie Wykonawcy.

1.	Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

2.	Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, a którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

# III. Odrzucenie Oferty

1.	Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 u.p.z.p.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

            - O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do  zawarcia umowy..

3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.

CZĘŚĆ XVI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość kwoty zabezpieczenie należytego wykonania najpóźniej w dniu zawarcia umowy i przed upływem terminu związania Ofertą.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  formach określonych w art. 148 ust.1 pkt.1) do 5) u.p.z.p.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN

5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta Miechów nr 49 8591 0007 0200 0013 8080 0014

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.

CZĘŚĆ XVII

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

ZAWIERANEJ UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 3 (projekt umowy).

CZĘŚĆ XVIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzsyakaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p.

- Środkami ochrony prawnej są:

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

- Środki ochrony prawnej, przysługują:

a) Wykonawcom,

b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.,

c)  Zamawiającemu w postaci skargi do sądu określonej w art. 194 – 198 u.p.z.p.

- Odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 u.p.zp. , jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u.p.z.p.

3. Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.

Załączniki:

Nr 1 – Wzór  Formularza oferty

Nr 2 – Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nr 2a- Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Nr 3 – Wzór zawieranej umowy

#### Nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia.

#### Nr 4a - Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu/innych podmiotów do udostępnienia  osób zdolnych do wykonania zamówienia

#### Nr 4b – Wzór oświadczenia o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu  zamówienia

Nr 5 – Wykaz wykonanych robót

Nr 6 - Przedmiar robót,

Nr 7- Kosztorys ofertowy

Nr8 – STWIOR

Nr 9- Projekt budowlany

Zatwierdzam:

Miechów 31.05.2012r.